## Slide 1
MÉMO
Lancer un projet
Les 3 étapes à suivre pour un lancement de projet efficace
Kit Référent de club

## Slide 2: Vous lancez un nouveau projet ?
Etape 1 : Cadrer le projet
Définir les objectifs, les enjeux et le périmètre de votre projet (le pourquoi et le quoi)
Définir la démarche de travail, les jalons clés et le calendrier prévisionnel du projet (le comment et le quand)
Identifier le(s) Sponsor(s) du projet, le/la chef(fe) de projet, l’équipe projet et les contributeurs à mobiliser, en rappelant le rôle et les responsabilités attendus de chacun et formaliser un RACI du projet (le qui)
Evaluer la charge de mobilisation des acteurs
Si des chantiers doivent être mis en place : définir pour chacun le périmètre du chantier, ses objectifs, le responsable et les contributeurs, les livrables / productions attendues
Important : le cas échéant, le cadrage des chantiers du projet doit être préparé avec les Sponsors et les responsables identifiés
Préconisation : votre projet devra comporter un volet « Conduite du changement », afin d’anticiper et conduire les actions de communication et d’accompagnement au changement auprès des usagers
Définir les instances de pilotage du projet (niveaux opérationnel et stratégique)
Ces éléments doivent figurer dans une note de cadrage, qui constitue le document structurant et de référence du projet
Valider le cadrage du projet avec le(s) Sponsor(s)
Ouvrir un dossier partagé (ex : sur TEAMS) dédié au projet, et accessible à l’équipe projet, où seront classés les documents de cadrage, documents de comitologie et livrables projet.
Illustration de note de cadrage projet :
Voici les 3 grandes étapes à suivre

## Slide 3: Vous lancez un nouveau projet ?
Etape 2 : Organiser une réunion de lancement (kick-off)
Quoi ? La réunion de lancement vise à aligner l’ensemble des acteurs autour du projet, des attendus, des rôles et responsabilités attendus de chacun
Important : elle peut être précédée par des points bilatéraux de sensibilisation, selon la nature du projet et son degré stratégique, afin de recueillir les retours et les sensibilités des principales parties prenantes sur le projet
Préparer le support de kick-off (réunion de lancement) et le valider avec les sponsors
Organiser l’instance :
  Qui ? l’ensemble des acteurs du projet (sponsors, chefferie de projet, équipe projet, porteurs de chantier et contributeurs)
  Format ? Une réunion de 1h à 2h maximum, idéalement en présentiel
  Quand ? avant le lancement opérationnel des travaux / chantiers
Restituer l’instance : transmettre un compte-rendu de la séance aux participants dans les 2 à 3 jours suivant la réunion
Etape 3 : Planifier les instances de gouvernance et définir le planning détaillé du projet
Planifier les instances récurrentes sur des créneaux récurrents (Comop, Cosui, Copil, …)
Définir le planning détaillé sur le projet et par chantier
Valider les outils de pilotage à utiliser (ex : flash report, trames de support, …) et les mettre à disposition de l’équipe projet / responsables de chantier
 Pour cela, vous référer à la mallette projet mise à disposition
Voici les 3 grandes étapes à suivre
Vous voilà paré.e pour initier votre projet en toute sécurité !